Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 2/RB/RPO

UMOWA O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH DOT. „Budowy budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej”

zawarta w Dębowie w dniu _____________2021 roku

zwana dalej jako: „Umowa”

pomiędzy:

OKNA DEBOW Rafał Prucnal, Dębów 233, 37-200 Przeworsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7941616702, REGON: 180298480, reprezentowana przez:

Rafał Prucnal – Właściciel

zwany w dalszej części Umowy jako: „Zamawiający”

a

________________________________________________________

zwany w dalszej części Umowy jako: „Wykonawca”

razem zwani w dalszej części Umowy jako: „Strony”, a indywidualnie jako: „Strona”.

§ 1. Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pn. „Budowa budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji” zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 1711 położonych w miejscowości Dębów, gmina Gać, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy” jako Generalny Wykonawca inwestycji na warunkach określonych w Umowie.

- Roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy zostaną wykonane w oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr 16/2020 z dnia 16.01.2020 r. wydana przez Starostę Przeworskiego i zatwierdzony projekt budowlany.

- Zakres zadania obejmuje roboty budowlane dla realizacji pełnego zakresu zadania „Budowa budynku produkcyjnego wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej” oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania.

- Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony uzgadniają, iż w przypadku niezgodności w zapisach ustępy 1-3, rozstrzygać będzie projekt budowlany.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji Przedmiotu Umowy dostępną przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiałami otrzymanymi od Zamawiającego, w szczególności wskazanymi w ust. 2 oraz oświadcza, że nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń a także, że jest ona kompletna i pozwala na pełną realizację Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel, siły i środki potrzebne do należytego wykonania Umowy i działa w tym zakresie jak profesjonalista.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami budowlanymi, sztuką budowlaną oraz polskimi normami. W razie wątpliwości parametry techniczne Przedmiotu Umowy odpowiadać powinny obowiązującym w tym zakresie standardom.

- Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. Materiały budowlane

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wszystkie roboty i materiały budowlane (wyroby budowlane) powinny być fabrycznie nowe, zgodne z wymaganiami projektu budowlanego, Polskimi Normami i być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych obowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oryginałów dokumentów dotyczących dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie użytych materiałów budowlanych (aprobaty, atesty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.).

- Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres 5 lat faktury za użyte do wykonania Przedmiotu Umowy materiały (wyroby budowlane).

§ 3. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy

- Termin przekazania placu budowy do realizacji Przedmiotu Umowy i rozpoczęcia prac ustala się na dzień po zgłoszeniu rozpoczęcia budowy do właściwego terytorialnie nadzoru budowlanego.

- Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi maksymalnie do 7 dni od momentu wejścia umowy w życie.

- Terminy realizacji Przedmiotu Umowy zostają określone w Harmonogramie Rzeczowo – Terminowym.

- Termin zakończenia wszystkich robót objętych Umową ustala się na dzień 30.06.2022 r. Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaje wyłączony od terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

- Strony dopuszczają dokonywanie odbiorów częściowych robót na podstawie protokołów odbioru stwierdzających zaawansowanie robót.

- Ustala się, że odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu, w terminie ustalonym przez Strony.

- Strony zgadzają się, że w/w termin może ulec wydłużeniu w następstwie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, to znaczy:

- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (np. nieprzekazaniu placu budowy w terminie, błędy w dokumentacji projektowej i inne);

- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz od Wykonawcy (np. występowanie warunków pogodowych uniemożliwiających zgodne z technologią wykonanie robót).

§ 4. Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy należy:

- Wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w §1 Umowy w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego projektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w terminach wynikających z Umowy;

- Realizowanie robót w kolejności i terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Terminowym;

- Wykonanie Przedmiotu Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież oraz dostarczenie Zamawiającemu, wszystkich niezbędnych atestów;

- Zapewnienie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nadzoru geologicznego;

- Przestrzeganie tajemnicy służbowej i niepodawanie do wiadomości osób trzecich treści Umowy oraz dokumentacji;

- Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawców robót;

- Informowanie inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót wykonania Umowy;

- Udostępnianie budowy dla jej wizytacji przez przedstawiciela Zamawiającego, Autora Projektu, Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) w całym okresie jej trwania;

- W przypadku zmiany systemów, materiałów i producentów na równoważne do projektu budowlanego i branżowych w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

- Do obowiązków Wykonawcy związanych z budową należy:

- Zapewnienie przez okres prowadzenia prac budowlanych kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie do sprawowania tej funkcji, potwierdzone złożeniem przez tę osobę oświadczenia w dzienniku budowy oraz oświadczenia do przedłożenia we właściwym Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego;

- Zabezpieczenie na placu budowy pomieszczeń socjalnych, warunków socjalnych spełniających wymagania określone przepisami oraz zabezpieczenie warunków bhp wynikających z przepisów prawa, w zakresie dotyczącym placu budowy;

- Zapewnienie ochrony na placu budowy;

- Prowadzenie dziennika budowy od dnia wejścia Wykonawcy na teren budowy;

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku;

- Pokrycie kosztów dostawy mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych;

- Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

- zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego na placu budowy,

- usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy,

- wykonanie koniecznych zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;

- Wyposażenie własnych pracowników, personelu oraz innych osób, którymi posługuje się w realizacji Umowy w odzież roboczą zgodnie z wymogami BHP. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, które zatrudnia i/lub angażuje na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, przeszły szkolenie BHP i posiadają aktualne badania lekarskie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie badań, szkoleń BHP i uprawnień branżowych właściwych pracowników, o których mowa powyżej, przed przejęciem placu budowy. Kopie tych dokumentów będą na miejscu budowy w wyznaczonym miejscu np. u kierownika budowy;

- Prowadzenia budowy i projektu przez Wykonawcę i jego personel zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

- Zamawiającemu przysługuje prawo niedopuszczenia do pracy pracowników, personelu oraz innych osób, którymi Wykonawca posługuje się w realizacji Umowy w przypadku, gdy: nie są oni wyposażeni w odzież roboczą zgodnie z wymogami BHP, znajdują się pod wpływem alkoholu bądź substancji odurzających, bądź też w inny sposób rażąco naruszają przepisy BHP lub przepisy budowlane. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia innego pracownika/osoby do wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 24 godzin od otrzymania od Zamawiającego informacji o niedopuszczeniu pracownika/osoby do pracy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenia i szkody wywołane ww. okolicznościami przez jego pracowników lub osoby którymi posługuje się przy realizacji Umowy.

- Wykonawca, zobowiązany jest zapewnić poddanie się przez każdą z osób zaangażowanych przez niego do realizacji Przedmiotu Umowy badaniu na obecność w organizmie alkoholu, środków psychotropowych, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji (zwanych dalej: „Środkami Niedozwolonymi”). Kontrole trzeźwości wykonują funkcjonariusze Policji. Strony ustalają, iż w przypadku, gdy osoba, której zbadania zażąda Zamawiający, odmówi poddania się takiemu badaniu, okoliczność taka będzie traktowania jako domniemanie, iż osoba taka znajduje się pod wpływem działania Środków Niedozwolonych. W przypadku stwierdzenia, że jakakolwiek osoba zaangażowana przez Dostawcę spożywa Środki Niedozwolone lub też znajduje się pod wpływem ich działania, czy też zachodzi domniemanie, o którym mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego usunięcia takiej osoby z terenu budowy i zastąpienia jej inną osobą. Wykonawca nie ma prawa do ponownego zaangażowania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy osoby usuniętej z powyższych powodów.

- Do obowiązków Wykonawcy związanych z odbiorem przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy należy:

- Zgłoszenie Zamawiającemu zakresu wykonanych prac do odbiorów częściowych zaawansowania robót;

- Ustalenie z Zamawiającym terminu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy;

- Przekazanie Zamawiającemu wykonanych robót budowlanych i przekazanie nieruchomości posprzątanej i wyczyszczonej w posiadanie Zamawiającemu po zakończeniu wszystkich robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy oddany do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy od momentu podpisania protokołu przekazania terenu pod budowę do momentu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane w związku z prowadzonymi przez niego robotami. Wykonawca zawrze stosowną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub obejmie Umowę obowiązującą umową ubezpieczenia. Kopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie przedłożona Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy z jednoczesnym okazaniem oryginału umowy ubezpieczenia.

§ 5. Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Dostarczenie jednego egzemplarza zatwierdzonych projektów budowlanych i branżowych wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę.

- Przekazanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- Przekazanie Dziennika Budowy.

- Uzyskanie i dostarczenie innych szczególnych zezwoleń przewidzianych przepisami prawa, a wymaganych dla wykonania przez Wykonawcę zakresu robót.

- Przekazanie terenu budowy.

- Odbiór przez Inspektora Nadzoru zgłoszonych robót ulegających zakryciu lub zanikających w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia.

- Zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Protokolarny odbiór wykonanych robót w terminie do trzech dni od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę.

- Terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonanie zadania.

- Zapewnienie dostawy niezbędnych mediów na plac budowy przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a w szczególności: wody i energii elektrycznej na wyłączny koszt Wykonawcy, rozliczany na podstawie stanów podliczników na instalacjach dostawy mediów.

§ 6. Nadzór

- Obowiązki Kierownika Budowy pełnić będzie: ………….  posiadający uprawnienia do wykonywania tej funkcji nr … .

- Nadzór autorski pełnić będą:

  - Pan/i …………. …………. posiadający uprawnienia do wykonywania tej funkcji nr … - branża architektoniczna.

  - ………….

  - ………….

  - ………….

- Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pełnić będzie Pan/i …………. …………. posiadający uprawnienia do wykonywania tej funkcji nr … .

- Przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie: … .

- Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie … .

- Wykonawca zobowiązuje się stosować do zapisów i wymogów wynikających z przepisów prawa i pozwolenia na budowę z klauzulą prawomocności nr nr 16/2020 z dnia 16.01.2020 r. wydana przez Starostę Przeworskiego.

§ 7. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy i rozliczenia finansowe

- Ryczałtowe wynagrodzenie netto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: ………………………..….. zł (słownie: ………………………..….. złotych) netto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 do Umowy stanowi wynagrodzenie za wszystkie czynności, jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową oraz zasadami wiedzy technicznej, niezależnie czy zostały wyraźnie wymienione w Umowie, czy też nie i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom.

- Należności Wykonawcy za realizację Umowy będą regulowane przez Zamawiającego na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT (tj. faktur przejściowych i faktury końcowej, która zostanie wystawiona po podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego). Rozliczenie Umowy będzie następowało fakturami przejściowymi do wysokości 90% ceny ryczałtowej. Ostatnie 10 % ceny ryczałtowej rozliczone zostanie fakturą końcową.

- Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT przejściowe miesięcznie na koniec miesiąca kalendarzowego, na podstawie protokołów zaawansowania robót, podlegających akceptacji przez Zamawiającego, Wykonawcę i Kierownika Budowy.

- Wzór obowiązującego protokołu zaawansowania robót zostanie przez Wykonawcę pisemnie uzgodniony z Zamawiającym najpóźniej w terminie do 14 dni po rozpoczęciu Inwestycji.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy i bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: ………………………..….. zł   (słownie: ………………………..….. złotych) brutto.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP …… .

- Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 od daty dostarczenia prawidłowej faktury Zamawiającemu.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur ponad 7 dni Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od wartości niezapłaconych faktur za każdy dzień zwłoki.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8. Odbiór Przedmiotu Umowy

- W czynnościach odbioru będą uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawcy i Kierownik Budowy.

- Wykonawca zawiadamiał będzie Zamawiającego o terminie odbioru poszczególnych robót, co najmniej na 2 dni robocze wcześniej przed określonym terminem odbioru.

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać odbioru w powyższym terminie Strony ustalą wspólnie nowy termin. Celem uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że Wykonawca w żadnym wypadku nie jest uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad istotnych, za które uważa się wady uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy lub prowadzenie dalszych zaplanowanych prac, Zamawiający i Wykonawca ustalą termin ich usunięcia i przerwą czynności odbioru. Po usunięciu wad istotnych Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiającego o terminie następnego odbioru. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorów częściowych i końcowych wad nieistotnych, za które uważa się wady umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy, lub prowadzenie dalszych zaplanowanych prac, Zamawiający i Wykonawca ustalą termin ich usunięcia. Nie wstrzymuje to czynności odbioru. Odbiór dokonany zostaje z zastrzeżeniem usunięcia stwierdzonych wad w terminie ustalonym w protokole odbioru. Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

- Z poszczególnych odbiorów zaawansowania robót i końcowego, sporządzony zostanie odpowiedni protokół podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Odmowa podpisania protokołu przez Zamawiającego traktuje się jako nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru danego zadania. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

- Na okoliczność stwierdzenia usunięcia wad Strony sporządzą dodatkowe protokoły.

§ 9. Gwarancja

- Uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne budynku wygasają w terminie …………………… miesięcy od dnia protokolarnego, bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Gwarancja obejmuje prace budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia i oprzyrządowanie, które Wykonawca zobowiązuje się serwisować przez okres udzielonej gwarancji od odbioru końcowego na własny koszt. Wszelkie koszty serwisu, przeglądów i gwarancji obciążają Wykonawcę w okresie gwarancji jakości.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli prace wykonane na podstawie Umowy mają wady zmniejszające ich wartość.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad powstałych z winy Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w terminie ustalonym przez Strony, przy założeniu, że wyznaczony termin musi być możliwy do dotrzymania uwzględniając zasadę należytej staranności w dążeniu do bezzwłocznego usunięcia wad.

- W przypadku niepodjęcia naprawy lub nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć usterki w imieniu i na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania sądowego upoważnienia zgodnie z art. 480 kodeksu cywilnego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji jakości wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, przez który Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy. Termin zostanie wskazany w protokole gwarancyjnym przez Strony.

- Zarzut z tytułu gwarancji jakości może być podniesiony także po upływie ich terminów, jeżeli przed ich upływem Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadzie fizycznej wystarczy wysłanie przed upływem terminu listu poleconego.

- Na poczet należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenia kosztów usunięcia wad z tytułu gwarancji jakości Wykonawca przekaże na rzecz Zamawiającego gwarancję ubezpieczeniową/bankową kaucję gwarancyjną w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto. Jeżeli nie zaistnieją przesłanki do wykorzystania gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej, zostanie ona zwrócona po upływie gwarancji jakości Wykonawcy.

§ 10. Odstąpienie od Umowy i kary umowne związane z odstąpieniem od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

- Nie przejęcia przez Wykonawcę terenu przeznaczonego pod realizacje Przedmiotu Umowy bez podania uzasadnionej przyczyny.

- Nie rozpoczęcia prac budowlanych w okresie 14 dni od ustalonego terminu.

- Przerwy w wykonywaniu robót budowlanych przez okres ponad 14 dni, bez podania uzasadnionej przyczyny.

- Gdy Wykonawca mimo zastrzeżeń Zamawiającego dokonanych na piśmie wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo niezgodnie z dokumentacją budowlaną. W takiej sytuacji Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu 7-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający może wedle swego wyboru odstąpić od Umowy w zakresie Przedmiotu Umowy jeszcze niewykonanego lub od całości Umowy i powierzyć poprawienie wad lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wyznaczy on termin odbioru wykonanego dotychczas Przedmiotu Umowy nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od daty odstąpienia od Umowy. Termin ten jest wiążący dla Wykonawcy. W przypadku nieprzystąpienia Wykonawcy do odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy, protokół zdawczo – odbiorczy zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiającego. W protokole tym, w szczególności należy wskazać zakres wykonanego i niewykonanego Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wykonany Przedmiot Umowy. Przejście ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wykonanych robót budowlanych na Zamawiającego następuje z dniem ich odbioru albo upływu terminu odbioru, wyznaczonego zgodnie z ust. 3 powyżej.

- Za Przedmiot Umowy prawidłowo wykonany do dnia odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone w stosunku, w jakim roboty te pozostają do całego Przedmiotu Umowy.

§ 11. Kary umowne

- Za przekroczenie określonego w § 3 ust. 3 Umowy terminu wykonania pełnego zakresu Przedmiotu Umowy i zgłoszenia ich do odbioru, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od 1 dnia opóźniania do 30 dni kalendarzowych, lecz nie więcej niż 30 % wartości Umowy określonej w § 7 ust.;

- 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony powyżej 30 dni kalendarzowych, lecz nie więcej niż 30 % wartości Umowy określonej w § 7 ust. z wyłączeniem kary zapłaconej za pierwszy miesiąc opóźnienia.

- Za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót;

- 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji jakości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości:

- 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto za każdy przypadek stwierdzenia u osób którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, że znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) neto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu kopii umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 4 ust. 6 pkt 6.2.

- Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każde z poniższych naruszeń, jeżeli doszło do nich na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową:

- zaangażowanie do wykonania Przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;

- zastosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy materiałów i urządzeń nie dopuszczonych do obrotu i zastosowania w budownictwie;

- zatrudnianie (zaangażowanie) pracowników (personelu) bez wymaganych prawem umów o pracę lub umów cywilno-prawnych.

- Kary umowne określone w ust. 1–3 podlegają kumulacji. Ponadto, jeżeli Wykonawca dopuści się więcej niż raz zachowania stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej z tego samego tytułu, każde takie zachowanie będzie podstawą do naliczenia odrębnej kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej kary umowne.

§ 12. Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i bezskuteczności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy strony umowy zgodnie poddają sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.

- W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało uznane za nieważne (z mocy prawa, ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu), pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy. W takim wypadku Strony zastąpią nieważne postanowieniami innymi, ważnymi w świetle obowiązującego prawa postanowieniami, które możliwie najpełniej wywołają skutki prawne i oddadzą zamierzony cel Umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.

- W ramach Umowy Wykonawca będzie mógł zawieszać swoje banery reklamowe lub banery reklamowe podwykonawców, przy czym za każdym razem musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							   WYKONAWCA